CAHIER DES CHARGES

Projet : Plateforme de Gestion du Département Informatique

Université Mohammed Premier – Faculté des Sciences d’Oujda

Master Ingénierie Informatique | Module : Génie Logiciel | Année universitaire : 2026–2027

Version 2 — 28/10/2026 : refonte des modules 6 (stages, PFE et offres d’emploi via API externes) et 7 (actualités et veille via flux externes)

Membres du groupe

• Ghayout Amine — Chef de projet

• Boubechri rida

• Adiara kieta

• Amrani-zrifi bilal

• Mrabet Mohamed

1. Contexte du projet

Le département informatique doit gérer quotidiennement plusieurs informations concernant les étudiants, les enseignants, les formations, les éléments pédagogiques (modules de formation), les emplois du temps, les documents pédagogiques ainsi que les stages et les projets de fin d'études.

Ces informations peuvent être dispersées entre différents supports et systèmes, ce qui rend leur gestion et leur consultation moins efficaces.

Le projet consiste donc à développer une plateforme web permettant de centraliser les principales activités du département informatique dans un seul système.

La plateforme permettra de proposer des espaces adaptés aux différents utilisateurs : visiteurs, étudiants, enseignants, responsable du département, administrateur et entreprises.

2. Problématique

Le département doit pouvoir :

centraliser les informations ;

faciliter l'accès aux ressources pédagogiques ;

améliorer la communication avec les étudiants ;

faciliter le travail des enseignants ;

organiser les informations pédagogiques ;

donner accès aux offres de stage, de PFE et d'emploi publiées sur le marché, et gérer les PFE ;

sécuriser les accès aux différentes fonctionnalités ;

disposer d'informations statistiques sur l'activité du département.

La problématique principale est donc :

Comment concevoir et développer une plateforme web centralisée permettant de gérer efficacement les informations, les activités pédagogiques et les stages/PFE d'un département informatique ?

3. Objectif général

L'objectif du projet est de concevoir et développer une plateforme web complète permettant de centraliser et de faciliter la gestion du département informatique.

La plateforme devra respecter les principes de :

modularité ;

sécurité ;

maintenabilité ;

séparation des responsabilités ;

gestion des rôles ;

validation des données ;

tests logiciels ;

collaboration entre développeurs.

4. Utilisateurs de la plateforme

4.1 Visiteur

Le visiteur est une personne qui consulte la partie publique de la plateforme sans authentification. Il peut :

consulter la page d'accueil ;

consulter la présentation du département ;

consulter les formations ;

consulter les actualités ;

consulter les informations de contact ;

consulter les annonces publiques.

4.2 Étudiant

L'étudiant dispose d'un espace personnel après authentification. Il peut :

consulter son profil ;

modifier certaines informations personnelles ;

consulter sa formation ;

consulter ses modules d'enseignement ;

consulter son groupe ;

consulter son emploi du temps ;

consulter ses résultats ;

consulter ses absences ;

télécharger des documents pédagogiques ;

consulter les annonces ;

rechercher des offres de stage, de PFE et d'emploi (CDI, CDD, alternance…) agrégées automatiquement depuis des plateformes externes ;

enregistrer des offres en favoris et créer des alertes ;

postuler sur le site d'origine de l'offre et suivre ses candidatures ;

déclarer le stage/PFE obtenu et déposer sa convention ;

consulter les informations relatives à son stage/PFE.

4.3 Enseignant

L'enseignant possède un espace permettant de gérer ses activités pédagogiques. Il peut :

consulter son profil ;

consulter les modules d'enseignement qui lui sont attribués ;

publier des ressources pédagogiques ;

modifier ou supprimer ses ressources ;

consulter ses groupes ;

consulter son emploi du temps ;

saisir les notes ;

consulter les étudiants de ses groupes ;

gérer les absences ;

consulter les annonces du département.

4.4 Responsable du département

Le responsable possède des fonctionnalités de gestion pédagogique et administrative du département. Il peut :

gérer les formations ;

gérer les filières ;

gérer les modules d'enseignement ;

gérer les groupes ;

affecter les enseignants aux modules d'enseignement ;

gérer les salles ;

gérer les emplois du temps ;

gérer les examens ;

consulter les résultats ;

suivre les absences ;

gérer les annonces et les flux d'actualités externes ;

configurer les sources d'offres externes (API) ;

ajouter, mettre en avant ou masquer une offre ;

valider les stages/PFE déclarés par les étudiants ;

affecter les encadrants ;

suivre l'avancement des PFE ;

planifier les soutenances ;

consulter les statistiques du département.

4.5 Administrateur

L'administrateur est responsable de la gestion technique de la plateforme. Il peut :

créer un utilisateur ;

modifier un utilisateur ;

désactiver un compte ;

supprimer un compte ;

attribuer un rôle ;

gérer les permissions ;

réinitialiser un mot de passe ;

consulter les journaux d'activité ;

gérer certains paramètres du système ;

consulter le tableau de bord d'administration.

4.6 Services externes (acteur système)

Les entreprises n'ont plus de compte sur la plateforme. Les offres et une partie des actualités proviennent de services externes que la plateforme interroge automatiquement par API. Ces services :

fournissent les offres de stage, de PFE et d'emploi publiées par les entreprises sur les plateformes de recrutement (Jooble, Careerjet, JSearch, France Travail…) ;

fournissent des actualités et des événements via des flux RSS/Atom et des API d'actualités ;

restent propriétaires de leurs données : la plateforme affiche la source et renvoie vers l'annonce d'origine.

5. Organisation fonctionnelle de la plateforme

La plateforme sera organisée en plusieurs grands blocs fonctionnels (composants applicatifs).

PLATEFORME DÉPARTEMENT INFO │ ┌───────────────────────┼────────────────────────┐ │ │ │ ▼ ▼ ▼ Partie publique Gestion pédagogique Stages / PFE / Emploi │ │ │ ├─ Accueil ├─ Formations ├─ Offres (API) ├─ Présentation ├─ Modules d'enseig. ├─ Favoris, alertes ├─ Actualités + ├─ Groupes ├─ Candidatures │ veille externe ├─ Enseignants ├─ Déclaration ├─ Formations ├─ Salles ├─ Validation └─ Contact ├─ Emploi du temps ├─ Encadrement ├─ Examens ├─ Suivi PFE ├─ Notes └─ Soutenances └─ Absences Services externes : API emploi, flux RSS/Atom │ ▼ Authentification / Sécurité │ ┌─────────────┼─────────────┐ ▼ ▼ ▼ Étudiant Enseignant Administration

6. Module fonctionnel 1 — Partie publique

La partie publique constitue l'espace accessible sans authentification.

Fonctionnalités

Page d'accueil

Présentation du département

Présentation des formations

Liste des actualités

Consultation d'une actualité

Informations de contact

Formulaire de contact

Aperçu des dernières offres de stage et d'emploi (agrégées)

Navigation générale du site

Exemple de navigation

Accueil │ ├── Département │ ├── Présentation │ └── Formations │ ├── Actualités │ ├── Stages / PFE │ └── Contact

7. Module fonctionnel 2 — Authentification et gestion des accès

Tous les espaces privés doivent être protégés.

Fonctionnalités

Connexion

Déconnexion

Gestion du mot de passe

Réinitialisation du mot de passe

Authentification sécurisée

Gestion des rôles

Contrôle des permissions

Protection des API

Exemple

Utilisateur │ ▼ Connexion │ ▼ Validation des identifiants │ ├── Échec ──► Message d'erreur │ └── Succès │ ▼ Vérification rôle │ ┌─────┼────────┬────────┐ ▼ ▼ ▼ ▼ Étudiant Enseig. Resp. Admin

8. Module fonctionnel 3 — Gestion des étudiants

Fonctionnalités

Liste des étudiants

Recherche d'un étudiant

Consultation du profil

Création d'un étudiant

Modification d'un étudiant

Désactivation d'un compte

Affectation à une formation

Affectation à un groupe

Consultation des résultats

Consultation des absences

Structure

Étudiant │ ├── Formation │ └── Filière │ ├── Groupe │ ├── Modules d'enseignement │ ├── Notes │ ├── Absences │ └── Stage / PFE

9. Module fonctionnel 4 — Gestion des enseignants

Fonctionnalités

Gestion du profil enseignant

Liste des enseignants

Affectation aux modules d'enseignement

Affectation aux groupes

Consultation de l'emploi du temps

Gestion des ressources pédagogiques

Saisie des notes

Gestion des absences

Structure

Enseignant │ ├── Modules d'enseignement │ ├── Groupes │ ├── Ressources │ ├── Notes │ ├── Absences │ └── Emploi du temps

10. Module fonctionnel 5 — Gestion pédagogique

Ce composant permet au responsable du département d'organiser l'activité pédagogique.

Fonctionnalités

Gestion des formations

Gestion des filières

Gestion des modules d'enseignement

Gestion des groupes

Gestion des salles

Affectation des enseignants

Gestion des emplois du temps

Gestion des examens

Gestion des notes

Gestion des absences

Organisation

Formation │ └── Filière │ └── Groupe │ ├── Étudiants │ └── Modules d'enseignement │ └── Enseignants

11. Module fonctionnel 6 — Stages, PFE et offres d'emploi (intégration d'API externes)

Au lieu d'attendre que les entreprises s'inscrivent sur la plateforme, ce module agrège automatiquement les offres publiées sur des plateformes de recrutement externes grâce à leurs API officielles. L'étudiant trouve en un seul endroit des offres à jour : stage, PFE, CDI, CDD, alternance, freelance. Le département garde la maîtrise de la partie académique : validation du stage, encadrement, suivi et soutenance.

Pourquoi ce choix

Couverture : toutes les entreprises qui recrutent sont visibles, pas seulement celles qui connaissent la plateforme et s'y inscrivent.

Fraîcheur : les offres sont synchronisées automatiquement, et les offres expirées disparaissent.

Moins de gestion : plus de comptes entreprises à créer, valider et modérer.

Valeur technique : intégration d'API REST, tâches planifiées, cache, résilience et normalisation de données hétérogènes.

Contrainte : LinkedIn et Indeed

LinkedIn et Indeed ne proposent pas d'API publique de recherche d'offres. Les API emploi de LinkedIn sont réservées à des partenaires Talent Solutions agréés et servent à publier des offres, pas à en chercher. Indeed a retiré son API « Publisher ». Leurs conditions d'utilisation interdisent en outre l'extraction automatique (scraping). Leurs offres sont donc obtenues indirectement, par des agrégateurs autorisés qui les référencent et renvoient vers l'annonce d'origine (par exemple JSearch, qui s'appuie sur Google for Jobs).

Sources d'offres retenues

| Source | Couverture | Accès (au 28/10/2026) | Rôle dans le projet |
| --- | --- | --- | --- |
| Jooble API | Plus de 60 pays, dont le Maroc (ma.jooble.org) ; agrège de nombreux sites d'emploi | Clé gratuite sur demande (formulaire) ; requête POST JSON | Source principale pour le Maroc |
| Careerjet API (Optioncarrière) | Maroc et international ; filtre par type de contrat (CDI, CDD, stage…) | Clé éditeur gratuite ; l'IP et le navigateur de l'utilisateur sont exigés à chaque appel | Recherche en temps réel (pas de mise en cache) |
| JSearch (RapidAPI / OpenWeb Ninja) | Offres Google for Jobs : LinkedIn, Indeed, Glassdoor… (champ job_publisher) | Gratuit : 200 requêtes/mois ; Pro : 25 $/mois pour 10 000 requêtes | Accès indirect à LinkedIn et Indeed ; quota limité, donc cache obligatoire |
| France Travail API Offres d'emploi | France (CDI, CDD, alternance…) | Gratuit (OAuth2, francetravail.io) ; 10 appels/s ; source et logo à afficher | Étudiants visant un stage ou un emploi en France |
| Adzuna API (optionnelle) | Une vingtaine de pays (Europe, Amériques…) ; pas le Maroc | Gratuit : 250 appels/jour ; logo « Jobs by Adzuna » obligatoire | Offres internationales |
| Saisie manuelle | Offres reçues directement par le département (partenaires, anciens étudiants) | Interface du responsable | Source « Département », mise en avant |

Les quotas, conditions et pays couverts sont ceux publiés par les fournisseurs au 28/10/2026. Ils doivent être reconfirmés à l'obtention des clés d'API.

Processus

Services externes (Jooble, Careerjet, JSearch, France Travail…) │ synchronisation planifiée (toutes les 6 h) ou recherche en direct ▼ Connecteurs API (un adaptateur par fournisseur) │ ▼ Normalisation + dédoublonnage + classification (Stage, PFE, CDI, CDD, Alternance, Freelance) │ ▼ Cache local des offres (offres expirées purgées) │ ▼ Étudiant : recherche, filtres, favoris, alertes │ ▼ Candidature sur le site d'origine (lien de redirection) │ ▼ Suivi personnel (envoyée → entretien → acceptée / refusée) │ ▼ Déclaration du stage/PFE obtenu + convention │ ▼ Validation par le département │ ▼ Affectation de l'encadrant → Suivi du PFE → Soutenance

Fonctionnalités

Étudiant :

rechercher des offres par mots-clés, type de contrat, ville ou pays, télétravail, date de publication et source ;

consulter le détail d'une offre : entreprise, lieu, résumé, source et lien vers l'annonce d'origine ;

enregistrer des offres en favoris ;

créer des alertes (recherche enregistrée) et être notifié par email des nouvelles offres ;

postuler via le lien de l'offre, puis suivre ses candidatures dans un tableau personnel ;

déclarer son stage/PFE (entreprise, sujet, dates, tuteur) et déposer la convention ;

consulter son encadrant, les comptes rendus de suivi et sa soutenance.

Responsable :

configurer les sources : activer ou désactiver une API, mots-clés et zones surveillés, fréquence de synchronisation ;

ajouter manuellement une offre reçue par le département ;

mettre en avant ou masquer une offre ;

valider ou refuser les stages/PFE déclarés ;

affecter les encadrants et suivre l'avancement des PFE ;

planifier les soutenances (date, salle, jury) et enregistrer les résultats.

Enseignant (encadrant) :

consulter les étudiants qu'il encadre ;

ajouter des comptes rendus de suivi ;

consulter les soutenances dont il fait partie du jury.

Administrateur :

gérer les clés d'API, stockées hors du code source ;

consulter les journaux de synchronisation : date, nombre d'offres, erreurs, quota restant.

Règles de gestion et exigences techniques

Architecture en connecteurs : une interface commune JobProvider (search(critères) → liste d'offres) et une implémentation par fournisseur. On peut ajouter une source sans modifier le reste du module.

Modèle d'offre normalisé : titre, entreprise, lieu, pays, type de contrat, télétravail, date de publication, résumé, URL d'origine, source, identifiant externe.

Dédoublonnage : une empreinte (titre + entreprise + ville) évite d'afficher plusieurs fois une offre présente sur plusieurs sources.

Synchronisation : tâche planifiée pour les sources qui autorisent la mise en cache ; recherche en temps réel pour celles qui l'exigent (Careerjet).

Résilience : délai maximal, nouvelle tentative et coupe-circuit. Si une API est indisponible, les offres en cache restent affichées.

Quotas : cache, limitation du nombre d'appels et alerte à 80 % du quota.

Conformité : uniquement des API officielles, aucun scraping de LinkedIn ou d'Indeed. La source, le lien d'origine et les mentions exigées (logos Adzuna et France Travail) sont toujours affichés. Les données ne sont ni revendues ni republiées ailleurs.

Candidature : l'étudiant postule toujours sur le site d'origine. La plateforme ne transmet aucun CV aux entreprises externes.

Validation : un stage n'est validé que sur déclaration accompagnée de la convention ; l'encadrant est choisi parmi les enseignants ; une soutenance ne peut être planifiée que pour un stage validé.

12. Module fonctionnel 7 — Actualités, annonces et veille (flux externes)

Le module combine deux sources : les publications internes du département (annonces officielles) et une veille automatique alimentée par des flux externes (RSS/Atom et API d'actualités). La plateforme reste ainsi à jour sans saisie manuelle permanente.

A. Actualités internes

Ajouter, modifier ou supprimer une actualité

Publier ou dépublier

Cibler un public : visiteurs, étudiants, enseignants

Épingler une annonce importante

B. Veille externe automatique

Agrégation de flux RSS/Atom : site de l'université, de la faculté, du ministère, blogs et médias technologiques

API d'actualités technologiques gratuites (par exemple Hacker News API, DEV Community API)

Événements : hackathons, concours, bourses, appels à candidatures

Classement par catégorie : Département, Université, Technologie, Emploi et stages, Événements

Remarque : les offres gratuites de certaines API d'actualités généralistes sont réservées au développement (par exemple NewsAPI : 100 requêtes/jour, articles avec 24 h de retard, usage en production interdit). Les flux RSS/Atom, gratuits et standards, sont donc la source privilégiée.

Fonctionnalités

Consulter un fil d'actualités unifié, avec un badge Interne ou Externe

Filtrer par catégorie ou par source, et rechercher une actualité

S'abonner à des catégories et recevoir des notifications

Responsable : gérer la liste des flux (URL, catégorie, activer ou désactiver)

Responsable : masquer un article externe ou le promouvoir en annonce

Règles de gestion

Synchronisation des flux toutes les heures, avec dédoublonnage par URL

Seuls le titre, le résumé, l'image, la date et le lien sont stockés : l'article complet reste sur le site source

Contenu HTML nettoyé avant affichage (protection contre les failles XSS)

Purge automatique des articles externes de plus de 30 jours

Un flux en erreur est signalé au responsable sans bloquer les autres

Flux de publication

Responsable ──► Créer / modifier / publier ───────┐ │ Flux RSS/Atom + API d'actualités │ │ synchronisation horaire │ ▼ │ Normalisation + dédoublonnage + catégorie ─────────┤ ▼ ┌──────────────────────────────────────┐ │ Fil d'actualités unifié │ │ (badges Interne / Externe) │ └──────────────────┬───────────────────┘ ┌──────────────┼──────────────┐ ▼ ▼ ▼ Visiteurs Étudiants Enseignants

13. Module fonctionnel 8 — Tableau de bord et statistiques

La plateforme proposera des tableaux de bord adaptés aux utilisateurs.

Responsable (Exemples) :

nombre d'étudiants ;

nombre d'enseignants ;

nombre de formations ;

nombre de groupes ;

nombre de stages/PFE déclarés et validés ;

nombre d'offres agrégées par source, type de contrat et ville ;

statistiques sur les PFE (encadrement, soutenances, taux de stages trouvés).

Administrateur (Exemples) :

utilisateurs actifs ;

comptes désactivés ;

répartition des rôles ;

activités récentes ;

état de la synchronisation des API externes (dernière exécution, erreurs, quotas).

14. Sécurité

La plateforme doit assurer :

authentification ;

autorisation basée sur les rôles ;

protection des données ;

validation des entrées ;

protection des API ;

gestion sécurisée des mots de passe ;

contrôle des accès aux ressources ;

gestion des sessions/tokens ;

journalisation des actions importantes ;

protection des clés d'API externes (variables d'environnement, jamais exposées au frontend) ;

nettoyage des contenus externes avant affichage (prévention XSS).

15. Exigences non fonctionnelles

Le système devra être :

Sécurisé : Les utilisateurs ne doivent accéder qu'aux fonctionnalités correspondant à leur rôle.

Maintenable : Le code devra être organisé en modules et respecter une architecture claire.

Extensible : Il doit être possible d'ajouter de nouvelles fonctionnalités ultérieurement.

Performant : Les opérations courantes doivent être exécutées dans des délais raisonnables.

Ergonomique : Les interfaces doivent être simples et adaptées aux différents utilisateurs.

Testable : Les principales fonctionnalités devront être couvertes par des tests.

Collaboratif : Le développement devra utiliser Git/GitHub et une organisation permettant le travail en équipe.

Résilient : l'indisponibilité d'un service externe ne doit pas bloquer la plateforme (cache, délais maximaux, coupe-circuit).

Conforme : les conditions d'utilisation des fournisseurs d'API doivent être respectées (attribution, lien vers la source, pas d'extraction non autorisée).

16. Architecture générale proposée

┌─────────────────────────────────────────────┐ │ FRONTEND │ │ Angular │ └──────────────────────┬──────────────────────┘ │ REST API ▼ ┌─────────────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────┐ │ BACKEND │ │ Services externes│ │ Spring Boot │ │ │ │ │ │ API emploi : │ │ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌────────────────┐ │HTTPS│ Jooble, Careerjet│ │ │ Security│ │ Student │ │ Pedagogical │ │◄───►│ JSearch, │ │ ├─────────┤ ├─────────┤ ├────────────────┤ │ │ France Travail │ │ │ Teacher │ │ PFE │ │ Administration │ │ │ │ │ ├─────────┴─┴─────────┴─┴────────────────┤ │ │ Flux RSS/Atom, │ │ │ Intégration externe : connecteurs, │ │ │ API d'actualités │ │ │ planificateur, cache, résilience │ │ └──────────────────┘ │ └────────────────────────────────────────┘ │ └──────────────────────┬──────────────────────┘ │ ▼ ┌─────────────────┐ │ MySQL │ │ Database │ └─────────────────┘

Technologies proposées :

Backend : Java / Spring Boot

Frontend : Angular

Base de données : MySQL

API : REST

Sécurité : Spring Security + JWT

Versionnement : Git / GitHub

Gestion du projet : Jira

Tests : JUnit / Mockito + tests API

Documentation API : Swagger/OpenAPI

Conteneurisation : Docker

Intégration d'API externes : Spring RestClient/WebClient, @Scheduled, Resilience4j, cache Caffeine

Flux RSS/Atom : bibliothèque Rome ; nettoyage HTML : jsoup

Tests des connecteurs : WireMock (simulation des API externes)

17. Répartition du travail entre les 5 membres

La répartition ne sera pas faite en donnant seulement deux fonctionnalités à chaque membre.

Chaque membre sera responsable d'un bloc fonctionnel complet comprenant :

Analyse → conception → base de données → backend → frontend → intégration → tests → documentation.

Membre 1 — Chef de projet + Administration/Sécurité

Responsabilités :

Gestion du projet : organisation des réunions, suivi de l'avancement, préparation du backlog, gestion Jira, organisation GitHub, revue des Pull Requests, intégration des modules applicatifs, préparation de la documentation finale.

Développement : authentification, gestion des rôles, gestion des permissions, gestion des utilisateurs, administration, tableau de bord administrateur, sécurité JWT, protection des endpoints, gestion des erreurs globales.

Membre 1 │ ├── Analyse │ ├── besoins sécurité │ ├── rôles │ └── permissions │ ├── Conception │ ├── modèle utilisateur │ ├── modèle rôle │ └── modèle permission │ ├── Backend (Spring Boot) │ ├── User │ ├── Role │ ├── Authentication │ ├── JWT │ └── Authorization │ ├── Frontend (Angular) │ ├── Login │ ├── Gestion utilisateurs │ ├── Gestion rôles │ └── Dashboard │ ├── Tests │ ├── authentification │ ├── permissions │ └── endpoints sécurisés │ └── Intégration ├── revue code └── intégration modules

Membre 2 — Gestion des étudiants

Responsabilités :

gestion des étudiants ;

profils étudiants ;

formations ;

groupes ;

résultats ;

absences côté étudiant ;

espace étudiant.

Membre 2 │ ├── Analyse ├── UML du composant ├── Entités Student / Formation / Groupe ├── Repository ├── Service ├── Controller REST ├── CRUD étudiants ├── Recherche étudiants ├── Affectation formation ├── Affectation groupe ├── Consultation profil ├── Composants Angular ├── Formulaire étudiant ├── Liste étudiants ├── Page profil ├── Validation ├── Tests backend ├── Tests API └── Documentation

Membre 3 — Gestion des enseignants et ressources

Responsabilités :

gestion des enseignants ;

modules d'enseignement attribués ;

groupes ;

ressources pédagogiques ;

notes ;

absences ;

espace enseignant.

Membre 3 │ ├── Analyse ├── Modèle Teacher ├── Modèle Resource ├── Modèle Grade ├── Modèle Absence ├── Repository ├── Service ├── API REST ├── CRUD enseignants ├── Affectation modules d'enseignement ├── Gestion ressources ├── Upload documents ├── Gestion notes ├── Gestion absences ├── Interface enseignant ├── Composants Angular ├── Validation ├── Tests └── Documentation

Membre 4 — Gestion pédagogique

Responsabilités :

formations ;

filières ;

modules d'enseignement (matières) ;

groupes ;

salles ;

emplois du temps ;

examens.

Membre 4 │ ├── Analyse des besoins pédagogiques ├── UML ├── Formation ├── Filière ├── CourseModule (Module d'enseignement) ├── Groupe ├── Salle ├── Planning ├── Examen ├── Relations entre entités ├── Repository ├── Service ├── Controllers ├── API REST ├── Interface de gestion (Angular) ├── Emploi du temps ├── Filtres ├── Vérification des conflits ├── Tests └── Documentation

Membre 5 — Stages / PFE et intégration des API externes

Responsabilités :

intégration des API d'offres d'emploi (connecteurs, synchronisation, cache, dédoublonnage) ;

recherche d'offres, favoris et alertes ;

suivi des candidatures côté étudiant ;

déclaration et validation des stages/PFE ;

affectation des encadrants et suivi des PFE ;

soutenances ;

agrégation des flux d'actualités externes (module 7).

Membre 5 │ ├── Analyse des API disponibles (accès, quotas, conditions d'utilisation) ├── UML (connecteurs, séquences de synchronisation) ├── JobProvider (interface) + connecteurs : │ Jooble, Careerjet, JSearch, France Travail ├── ExternalOffer, SavedSearch, Favorite, ApplicationTracking ├── Internship, Supervisor, Followup, Defense ├── Planificateur de synchronisation + cache + dédoublonnage ├── Résilience (délais, nouvelles tentatives, coupe-circuit) ├── Flux RSS/Atom (module 7) ├── Repository / Service / Controller REST ├── Interface étudiant (Angular) : recherche, favoris, alertes, suivi ├── Interface responsable (Angular) : sources, validation, │ encadrement, soutenances ├── Tests (connecteurs simulés avec WireMock) └── Documentation

18. Travail commun

Même si chaque membre possède un composant principal, certaines tâches seront communes.

PROJET │ ┌────────────┼────────────┐ │ │ │ ▼ ▼ ▼ UML Git/GitHub Jira │ │ │ ├────────────┼────────────┤ │ │ │ ▼ ▼ ▼ Tests Documentation Présentation

Chaque membre doit donc participer à :

conception UML ;

réunions ;

Git/GitHub ;

code review ;

tests ;

documentation ;

préparation de la présentation ;

démonstration finale.

19. Cycle de développement

Le projet sera réalisé progressivement.

Cahier des charges │ ▼ Analyse des besoins │ ▼ UML │ ▼ Architecture technique │ ▼ Création GitHub/Jira │ ▼ Développement Sprint 1 │ ▼ Tests │ ▼ Développement Sprint 2 │ ▼ Tests │ ▼ Intégration finale │ ▼ Tests système / recette │ ▼ Documentation finale │ ▼ Présentation + Démo

20. Résultat attendu

À la fin du projet, le département disposera d'une plateforme web permettant de centraliser ses principales activités.

Le système permettra notamment de gérer :

les utilisateurs ;

les étudiants ;

les enseignants ;

les formations ;

les modules d'enseignement ;

les groupes ;

les emplois du temps ;

les examens ;

les notes ;

les absences ;

les ressources pédagogiques ;

les actualités internes et la veille externe ;

les offres de stage, de PFE et d'emploi agrégées depuis des sources externes ;

les favoris, les alertes et le suivi des candidatures ;

les stages/PFE déclarés, validés et encadrés ;

le suivi des PFE et les soutenances.

L'objectif est de réaliser non seulement une application fonctionnelle, mais également un projet respectant les principes du génie logiciel : analyse, conception, architecture, gestion de versions, gestion de projet, tests, documentation et collaboration en équipe.