CAHIER DES CHARGES

Projet : Plateforme de Gestion du Département Informatique

Université Mohammed Premier – Faculté des Sciences d’Oujda

Master Ingénierie Informatique | Module : Génie Logiciel | Année universitaire : 2026–2027

Membres du groupe

• Ghayout Amine — Chef de projet

• Boubechri rida

• Adiara kieta

• Amrani-zrifi bilal

• Mrabet Mohamed

1. Contexte du projet

Le département informatique doit gérer quotidiennement plusieurs informations concernant les étudiants, les enseignants, les formations, les éléments pédagogiques (modules de formation), les emplois du temps, les documents pédagogiques ainsi que les stages et les projets de fin d'études.

Ces informations peuvent être dispersées entre différents supports et systèmes, ce qui rend leur gestion et leur consultation moins efficaces.

Le projet consiste donc à développer une plateforme web permettant de centraliser les principales activités du département informatique dans un seul système.

La plateforme permettra de proposer des espaces adaptés aux différents utilisateurs : visiteurs, étudiants, enseignants, responsable du département, administrateur et entreprises.

2. Problématique

Le département doit pouvoir :

centraliser les informations ;

faciliter l'accès aux ressources pédagogiques ;

améliorer la communication avec les étudiants ;

faciliter le travail des enseignants ;

organiser les informations pédagogiques ;

gérer les stages et les PFE ;

sécuriser les accès aux différentes fonctionnalités ;

disposer d'informations statistiques sur l'activité du département.

La problématique principale est donc :

Comment concevoir et développer une plateforme web centralisée permettant de gérer efficacement les informations, les activités pédagogiques et les stages/PFE d'un département informatique ?

3. Objectif général

L'objectif du projet est de concevoir et développer une plateforme web complète permettant de centraliser et de faciliter la gestion du département informatique.

La plateforme devra respecter les principes de :

modularité ;

sécurité ;

maintenabilité ;

séparation des responsabilités ;

gestion des rôles ;

validation des données ;

tests logiciels ;

collaboration entre développeurs.

4. Utilisateurs de la plateforme

4.1 Visiteur

Le visiteur est une personne qui consulte la partie publique de la plateforme sans authentification. Il peut :

consulter la page d'accueil ;

consulter la présentation du département ;

consulter les formations ;

consulter les actualités ;

consulter les informations de contact ;

consulter les annonces publiques.

4.2 Étudiant

L'étudiant dispose d'un espace personnel après authentification. Il peut :

consulter son profil ;

modifier certaines informations personnelles ;

consulter sa formation ;

consulter ses modules d'enseignement ;

consulter son groupe ;

consulter son emploi du temps ;

consulter ses résultats ;

consulter ses absences ;

télécharger des documents pédagogiques ;

consulter les annonces ;

consulter les offres de stage/PFE ;

déposer une candidature à une offre ;

suivre l'état de ses candidatures ;

consulter les informations relatives à son stage/PFE.

4.3 Enseignant

L'enseignant possède un espace permettant de gérer ses activités pédagogiques. Il peut :

consulter son profil ;

consulter les modules d'enseignement qui lui sont attribués ;

publier des ressources pédagogiques ;

modifier ou supprimer ses ressources ;

consulter ses groupes ;

consulter son emploi du temps ;

saisir les notes ;

consulter les étudiants de ses groupes ;

gérer les absences ;

consulter les annonces du département.

4.4 Responsable du département

Le responsable possède des fonctionnalités de gestion pédagogique et administrative du département. Il peut :

gérer les formations ;

gérer les filières ;

gérer les modules d'enseignement ;

gérer les groupes ;

affecter les enseignants aux modules d'enseignement ;

gérer les salles ;

gérer les emplois du temps ;

gérer les examens ;

consulter les résultats ;

suivre les absences ;

gérer les annonces ;

gérer les stages/PFE ;

consulter les candidatures ;

affecter les encadrants ;

suivre l'avancement des PFE ;

consulter les statistiques du département.

4.5 Administrateur

L'administrateur est responsable de la gestion technique de la plateforme. Il peut :

créer un utilisateur ;

modifier un utilisateur ;

désactiver un compte ;

supprimer un compte ;

attribuer un rôle ;

gérer les permissions ;

réinitialiser un mot de passe ;

consulter les journaux d'activité ;

gérer certains paramètres du système ;

consulter le tableau de bord d'administration.

4.6 Entreprise

L'entreprise intervient principalement dans la gestion des stages et PFE. Elle peut :

créer son profil ;

modifier ses informations ;

publier une offre de stage/PFE ;

modifier une offre ;

désactiver une offre ;

consulter les candidatures ;

accepter une candidature ;

refuser une candidature ;

consulter les informations nécessaires concernant le candidat ;

suivre le statut d'une candidature.

5. Organisation fonctionnelle de la plateforme

La plateforme sera organisée en plusieurs grands blocs fonctionnels (composants applicatifs).

PLATEFORME DÉPARTEMENT INFO │ ┌───────────────────────┼────────────────────────┐ │ │ │ ▼ ▼ ▼ Partie publique Gestion pédagogique Gestion stages/PFE │ │ │ ├─ Accueil ├─ Formations ├─ Entreprises ├─ Présentation ├─ Modules d'enseig. ├─ Offres ├─ Actualités ├─ Groupes ├─ Candidatures ├─ Formations ├─ Enseignants ├─ Affectations └─ Contact ├─ Salles └─ Suivi PFE ├─ Emploi du temps ├─ Examens ├─ Notes └─ Absences │ ▼ Authentification / Sécurité │ ┌─────────────┼─────────────┐ ▼ ▼ ▼ Étudiant Enseignant Administration

6. Module fonctionnel 1 — Partie publique

La partie publique constitue l'espace accessible sans authentification.

Fonctionnalités

Page d'accueil

Présentation du département

Présentation des formations

Liste des actualités

Consultation d'une actualité

Informations de contact

Formulaire de contact

Informations sur les stages/PFE

Navigation générale du site

Exemple de navigation

Accueil │ ├── Département │ ├── Présentation │ └── Formations │ ├── Actualités │ ├── Stages / PFE │ └── Contact

7. Module fonctionnel 2 — Authentification et gestion des accès

Tous les espaces privés doivent être protégés.

Fonctionnalités

Connexion

Déconnexion

Gestion du mot de passe

Réinitialisation du mot de passe

Authentification sécurisée

Gestion des rôles

Contrôle des permissions

Protection des API

Exemple

Utilisateur │ ▼ Connexion │ ▼ Validation des identifiants │ ├── Échec ──► Message d'erreur │ └── Succès │ ▼ Vérification rôle │ ┌─────┼────────┬────────┐ ▼ ▼ ▼ ▼ Étudiant Enseig. Resp. Admin

8. Module fonctionnel 3 — Gestion des étudiants

Fonctionnalités

Liste des étudiants

Recherche d'un étudiant

Consultation du profil

Création d'un étudiant

Modification d'un étudiant

Désactivation d'un compte

Affectation à une formation

Affectation à un groupe

Consultation des résultats

Consultation des absences

Structure

Étudiant │ ├── Formation │ └── Filière │ ├── Groupe │ ├── Modules d'enseignement │ ├── Notes │ ├── Absences │ └── Stage / PFE

9. Module fonctionnel 4 — Gestion des enseignants

Fonctionnalités

Gestion du profil enseignant

Liste des enseignants

Affectation aux modules d'enseignement

Affectation aux groupes

Consultation de l'emploi du temps

Gestion des ressources pédagogiques

Saisie des notes

Gestion des absences

Structure

Enseignant │ ├── Modules d'enseignement │ ├── Groupes │ ├── Ressources │ ├── Notes │ ├── Absences │ └── Emploi du temps

10. Module fonctionnel 5 — Gestion pédagogique

Ce composant permet au responsable du département d'organiser l'activité pédagogique.

Fonctionnalités

Gestion des formations

Gestion des filières

Gestion des modules d'enseignement

Gestion des groupes

Gestion des salles

Affectation des enseignants

Gestion des emplois du temps

Gestion des examens

Gestion des notes

Gestion des absences

Organisation

Formation │ └── Filière │ └── Groupe │ ├── Étudiants │ └── Modules d'enseignement │ └── Enseignants

11. Module fonctionnel 6 — Gestion des stages et PFE

Ce composant permet de gérer le processus de stage et de projet de fin d'études.

Processus

Entreprise │ ▼ Création d'une offre │ ▼ Publication de l'offre │ ▼ Étudiant consulte l'offre │ ▼ Candidature │ ▼ Entreprise examine │ ├── Refus │ └── Acceptation │ ▼ Validation département │ ▼ Affectation encadrant │ ▼ Suivi du PFE │ ▼ Soutenance

Fonctionnalités

Entreprise :

gérer son profil ;

publier une offre ;

modifier une offre ;

consulter les candidatures ;

accepter/refuser une candidature.

Étudiant :

consulter les offres ;

rechercher une offre ;

postuler ;

déposer des documents ;

suivre sa candidature.

Responsable :

valider les stages ;

consulter les candidatures ;

affecter les encadrants ;

suivre les PFE ;

gérer les soutenances.

12. Module fonctionnel 7 — Actualités et annonces

Le département peut publier des informations importantes.

Fonctionnalités

Ajouter une actualité

Modifier une actualité

Supprimer une actualité

Publier/dépublier

Consulter les actualités

Rechercher une actualité

Flux de publication

Responsable │ ▼ Créer actualité │ ▼ Modifier │ ▼ Publier │ ▼ ┌───────────────┐ │ Plateforme │ └───────┬───────┘ │ ┌──────┴──────┐ ▼ ▼ Étudiants Enseignants

13. Module fonctionnel 8 — Tableau de bord et statistiques

La plateforme proposera des tableaux de bord adaptés aux utilisateurs.

Responsable (Exemples) :

nombre d'étudiants ;

nombre d'enseignants ;

nombre de formations ;

nombre de groupes ;

nombre de stages ;

nombre de candidatures ;

statistiques sur les PFE.

Administrateur (Exemples) :

utilisateurs actifs ;

comptes désactivés ;

répartition des rôles ;

activités récentes.

14. Sécurité

La plateforme doit assurer :

authentification ;

autorisation basée sur les rôles ;

protection des données ;

validation des entrées ;

protection des API ;

gestion sécurisée des mots de passe ;

contrôle des accès aux ressources ;

gestion des sessions/tokens ;

journalisation des actions importantes.

15. Exigences non fonctionnelles

Le système devra être :

Sécurisé : Les utilisateurs ne doivent accéder qu'aux fonctionnalités correspondant à leur rôle.

Maintenable : Le code devra être organisé en modules et respecter une architecture claire.

Extensible : Il doit être possible d'ajouter de nouvelles fonctionnalités ultérieurement.

Performant : Les opérations courantes doivent être exécutées dans des délais raisonnables.

Ergonomique : Les interfaces doivent être simples et adaptées aux différents utilisateurs.

Testable : Les principales fonctionnalités devront être couvertes par des tests.

Collaboratif : Le développement devra utiliser Git/GitHub et une organisation permettant le travail en équipe.

16. Architecture générale proposée

┌─────────────────────────────────────────────┐ │ FRONTEND │ │ Angular │ └──────────────────────┬──────────────────────┘ │ REST API ▼ ┌─────────────────────────────────────────────┐ │ BACKEND │ │ Spring Boot │ │ │ │ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌────────────────┐ │ │ │ Security│ │ Student │ │ Pedagogical │ │ │ ├─────────┤ ├─────────┤ ├────────────────┤ │ │ │ Teacher │ │ PFE │ │ Administration │ │ │ └─────────┘ └─────────┘ └────────────────┘ │ └──────────────────────┬──────────────────────┘ │ ▼ ┌─────────────────┐ │ MySQL │ │ Database │ └─────────────────┘

Technologies proposées :

Backend : Java / Spring Boot

Frontend : Angular

Base de données : MySQL

API : REST

Sécurité : Spring Security + JWT

Versionnement : Git / GitHub

Gestion du projet : Jira

Tests : JUnit / Mockito + tests API

Documentation API : Swagger/OpenAPI

Conteneurisation : Docker

17. Répartition du travail entre les 5 membres

La répartition ne sera pas faite en donnant seulement deux fonctionnalités à chaque membre.

Chaque membre sera responsable d'un bloc fonctionnel complet comprenant :

Analyse → conception → base de données → backend → frontend → intégration → tests → documentation.

Membre 1 — Chef de projet + Administration/Sécurité

Responsabilités :

Gestion du projet : organisation des réunions, suivi de l'avancement, préparation du backlog, gestion Jira, organisation GitHub, revue des Pull Requests, intégration des modules applicatifs, préparation de la documentation finale.

Développement : authentification, gestion des rôles, gestion des permissions, gestion des utilisateurs, administration, tableau de bord administrateur, sécurité JWT, protection des endpoints, gestion des erreurs globales.

Membre 1 │ ├── Analyse │ ├── besoins sécurité │ ├── rôles │ └── permissions │ ├── Conception │ ├── modèle utilisateur │ ├── modèle rôle │ └── modèle permission │ ├── Backend (Spring Boot) │ ├── User │ ├── Role │ ├── Authentication │ ├── JWT │ └── Authorization │ ├── Frontend (Angular) │ ├── Login │ ├── Gestion utilisateurs │ ├── Gestion rôles │ └── Dashboard │ ├── Tests │ ├── authentification │ ├── permissions │ └── endpoints sécurisés │ └── Intégration ├── revue code └── intégration modules

Membre 2 — Gestion des étudiants

Responsabilités :

gestion des étudiants ;

profils étudiants ;

formations ;

groupes ;

résultats ;

absences côté étudiant ;

espace étudiant.

Membre 2 │ ├── Analyse ├── UML du composant ├── Entités Student / Formation / Groupe ├── Repository ├── Service ├── Controller REST ├── CRUD étudiants ├── Recherche étudiants ├── Affectation formation ├── Affectation groupe ├── Consultation profil ├── Composants Angular ├── Formulaire étudiant ├── Liste étudiants ├── Page profil ├── Validation ├── Tests backend ├── Tests API └── Documentation

Membre 3 — Gestion des enseignants et ressources

Responsabilités :

gestion des enseignants ;

modules d'enseignement attribués ;

groupes ;

ressources pédagogiques ;

notes ;

absences ;

espace enseignant.

Membre 3 │ ├── Analyse ├── Modèle Teacher ├── Modèle Resource ├── Modèle Grade ├── Modèle Absence ├── Repository ├── Service ├── API REST ├── CRUD enseignants ├── Affectation modules d'enseignement ├── Gestion ressources ├── Upload documents ├── Gestion notes ├── Gestion absences ├── Interface enseignant ├── Composants Angular ├── Validation ├── Tests └── Documentation

Membre 4 — Gestion pédagogique

Responsabilités :

formations ;

filières ;

modules d'enseignement (matières) ;

groupes ;

salles ;

emplois du temps ;

examens.

Membre 4 │ ├── Analyse des besoins pédagogiques ├── UML ├── Formation ├── Filière ├── CourseModule (Module d'enseignement) ├── Groupe ├── Salle ├── Planning ├── Examen ├── Relations entre entités ├── Repository ├── Service ├── Controllers ├── API REST ├── Interface de gestion (Angular) ├── Emploi du temps ├── Filtres ├── Vérification des conflits ├── Tests └── Documentation

Membre 5 — Stages / PFE / Entreprises

Responsabilités :

gestion des entreprises ;

offres de stage/PFE ;

candidatures ;

suivi des candidatures ;

affectation des encadrants ;

suivi des PFE ;

soutenances.

Membre 5 │ ├── Analyse du workflow stage/PFE ├── UML ├── Company ├── InternshipOffer ├── Application ├── Internship ├── Supervisor ├── Repository ├── Service ├── Controller ├── CRUD entreprises ├── Gestion des offres ├── Recherche des offres ├── Candidature étudiant ├── Acceptation / refus ├── Affectation encadrant ├── Suivi PFE ├── Interface entreprise (Angular) ├── Interface étudiant (Angular) ├── Tests └── Documentation

18. Travail commun

Même si chaque membre possède un composant principal, certaines tâches seront communes.

PROJET │ ┌────────────┼────────────┐ │ │ │ ▼ ▼ ▼ UML Git/GitHub Jira │ │ │ ├────────────┼────────────┤ │ │ │ ▼ ▼ ▼ Tests Documentation Présentation

Chaque membre doit donc participer à :

conception UML ;

réunions ;

Git/GitHub ;

code review ;

tests ;

documentation ;

préparation de la présentation ;

démonstration finale.

19. Cycle de développement

Le projet sera réalisé progressivement.

Cahier des charges │ ▼ Analyse des besoins │ ▼ UML │ ▼ Architecture technique │ ▼ Création GitHub/Jira │ ▼ Développement Sprint 1 │ ▼ Tests │ ▼ Développement Sprint 2 │ ▼ Tests │ ▼ Intégration finale │ ▼ Tests système / recette │ ▼ Documentation finale │ ▼ Présentation + Démo

20. Résultat attendu

À la fin du projet, le département disposera d'une plateforme web permettant de centraliser ses principales activités.

Le système permettra notamment de gérer :

les utilisateurs ;

les étudiants ;

les enseignants ;

les formations ;

les modules d'enseignement ;

les groupes ;

les emplois du temps ;

les examens ;

les notes ;

les absences ;

les ressources pédagogiques ;

les actualités ;

les entreprises ;

les offres de stage/PFE ;

les candidatures ;

le suivi des PFE.

L'objectif est de réaliser non seulement une application fonctionnelle, mais également un projet respectant les principes du génie logiciel : analyse, conception, architecture, gestion de versions, gestion de projet, tests, documentation et collaboration en équipe.